Apartado de ventas. (Facturación desde los TPVs)

En el apartado de ventas deben existir filtros por artículo, por familia, proveedor, por almacén, por fecha, por restaurante, por TPV, por usuario, por zona, por forma de pago, pendiente de pago, ventas a las cuales se han emitido facturas personalizadas. Debe tener posibilidad de imprimir listados o guardar.

No es posible filtrar aquí por artículo o familia. En resumen te puedo decir que tenemos una estructura ticket que contiene líneas de comanda (donde están los artículos) y luego hay una estructura "cobro". Si existe un cobro quiere decir que el ticket está pagado, con todos los descuentos y demás aplicados, pero no puedo darte el importe de un artículo concreto de ese ticket porque puede que le hayas aplicado descuentos al ticket. Es un rollo, pero a nivel de base de datos no puedo construir esta consulta. Si el administrador quiere ver lo vendido de un artículo o categoría tendrá que ir a stock.

Clientes.-

. Pendiente campo con  nacionalidad, idioma.

. Debe existir filtros búsqueda desde listado por nombre/empresa, persona contacto, teléfono.

. Debe existir la posibilidad de visualizar histórico de factura si las tuviese y pendiente de pago. Por tanto debe tener dos botones con acceso a esa información.

. La información que muestra actualmente sobre Oliveiros y saldo solo se verá en la versión habilitada o modificada para el Club Oliver.

Usuarios.-

. Falta poder Asignar mesas a usuarios. Esto es una locura. Piensa que las mesas se pueden dividir, combinar… es un peo que te cagas. Imposible

. Falta poder Asignar zonas a usuarios.

Acceso como Super Administrador:

. Posibilitar borrar empresas. Ya lo añadiremos, no hay tiempo ahora y no es necesario para arrancar

. Posibilitar borrar TPVs Ya lo añadiremos, no hay tiempo ahora y no es necesario para arrancar

Acceso como administrador:

. Posibilitar borrar zonas. Ya lo añadiremos, no hay tiempo ahora y no es necesario para arrancar

. En el apartado de editar restaurante debe existir un campo para introducir nombre fiscal y cif adicional y diferente a la empresa creada, ya que en el ticket y factura debe aparecer esta última información.

. Ver modelo de factura.

. Ver modelo ticket.

. Ver logotipo en ticket y factura.